

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4** | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **1.5** | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **1.6** | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | С,Г | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **1.7** | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **1.8** | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **1.9** | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **1.10** | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **1.11** | Развитие средств и носителей информации (памятки) | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап | Не требует финансовых затрат | Конец  2018 года | Андреев А.В |
| **2.** | **Приобретение технических средств адаптации:** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | - кнопка вызова персонала;  - тактильные средства навигации и предупреждения;  - информационные таблички на Брайля.  - поручни опорные;  - мнемосхема;  - информационные таблички на Брайля;  - ступенькоход;  - кресло-коляска.  - подъемники для доступа на сцену;  - поручни опорные;  - индукционные петли;  - электронные лупы увеличители.  *Туалет:*  - кнопка вызова персонала;  - поручни опорные для унитаза и раковины. | К,О,С,Г,У | Приобретение ТСР | 2 этап |  | Конец  2025 года | Андреев А.В |
| **3.** | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **По территории объекта** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **По входу в здание** |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж покрытия на входной площадке и тамбура;  - обустройство съезда с площадки;  - монтаж/демонтаж доводчиков;  - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;  - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед входной дверью и дверью в тамбуре;  - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года | Андреев А.В |
| **3.3** | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;  - монтаж/демонтаж поручней на лестнице;  - монтаж/демонтаж мнемосхемы;  - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;  - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);  - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше;  - оборудования зоны безопасности для МГН. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года | Андреев А.В |
| **3.4** | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Кабинетная форма:*  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  *Зальная форма:*  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.;  - разметка мест для МГН;  - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену;  - монтаж/демонтаж подъемника на сцену. | К,О,С,Г,У | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года | Андреев А.В |
| **3.5** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Туалет*  - монтаж/демонтаж унитаза;  - монтаж/демонтаж умывальника;  - монтаж/демонтаж смесителя;  - монтаж кнопки вызова;  - монтаж/демонтаж перегородок;  - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной;  - монтаж/демонтаж зеркала;  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). | К,О,С | Ремонт | 2 этап |  | Конец  2025 года | Андреев А.В |
| **3.6** | **По системе информации** |  |  |  |  |  |  |
|  | - размещение на существующем сайте информации для МГН. | К,О,С,Г,У | Орг.мер | 1 этап |  | Конец  2018 года | Андреев А.В |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности объекта для МГН | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| - на начало планового периода | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** | **ВНД** |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации\* | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** | **ДУ** |
| - по завершении 2-го этапа адаптации\*\* | **ДУ** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.